Lastenheft Spiel It-Software

Mitglieder: Alessio, Jonas

Spielname: Flappy Bird (mit weiteren Funktionen)

Zeitraum: 24.03.2025 – 05.05.2025

Spielbeschreibung und Details

Beschreibung:

-Das Spiel ist an Flappy-Bird orientiert, beinhaltet aber verschiedenste weitere Funktionen und Hindernisse

-Die für Flappy bekannte Steuerung also Leertaste für Sprung und angewandte Gravitation für den Spieler soll umgesetzt werden.

-Im Spiel soll eine Person gleichzeitig spielen können und es soll die    Möglichkeit bestehen *.map Dateien auszulesen um einfach gutaussehende Levels umzusetzen.

-Der Spieler hat auch die Möglichkeit seinen für Flappy-Bird typischen Charakter mit der Taste „r“ umzudrehen.

-Spielaufbau: Der Spieler erscheint an einer Position und muss die Leertaste drücken, damit das Spiel im Level startet. Das Ziel des Spiels ist es zu einem Goldblock zu gelangen und während des Spielvorgangs keine Wand und keine Hindernisse zu berühren.

-Kollidiert der Spieler mit einem Hindernis fängt das Level von vorne an.

-Die Texturen / Sprites der Level werden im Vorhinein durch den Sourcecode bereitgestellt um können in der jeweiligen *.map Datei an der jeweiligen Position durch Zahlen, beispielsweise 0 für ein Erd-Sprite, festgelegt.

-Das Spiel soll in einem separaten Menü für die Levelauswahl gestartet werden.

-Außerdem soll die benötigte Zeit für ein Level gemessen werden um einfach High-Scores zu identifizieren.

Meilensteine

31.03.2025:	Fertige Basis des Spiels (Spieler-Bewegung, Benutzereingaben, Kollisionen mit Boden und ggf. Hindernisse)

14.04.2025:	Grafiken, fertige Zeitmessung der Level und Polishing (Überarbeitung von Fehlern und Verschönerungen des Source-Codes)

05.05.2025:	Anleitung des Spiels, Formatierung und fertige Dokumentation